**2018年 第三季度7.1～9.30 七小服技术部 季度OKR**

|  |  |
| --- | --- |
| 本周计划 | 关键目标和结果 |
| P1：完成企业购pc端详情接口编写,企业购用户设置对应的销售员,后台添加配送方式,企业购账期后台审核功能添加和合同上传功能添加（张世恭）  P1：完成企业购中心的账单管理和订单管理功能（王松）  P1：完成企业购加入购物车功能,客户下单功能,以及支付宝,微信扫码支付功能,完成标签二维码样式调整和最新商品后台上传功能,商品价格调整（刘伟东）  P1：唐合易成百度推广账户设置（李勇）  P1：备件秒杀以及促销活动设计（李勇）  P1：启动页、引导页、导航页面搭建（罗松超）  P1：注册页、登录页、密码修改、忘记密码、实名认证页面搭建（罗松超）  P1：首页、商城页的页面搭建（罗松超）  P2：与其他部门负责任沟通对七小服App的建议（李勇）  P2：利用抓包和爬虫技术尝试获取一些对七小服有用的数据（李勇）  P2：练习使用axure软件，以便对ERP原型图的设计（李勇） | **关键目标**：企业购PC端开发  **关键结果**：  1、企业购PC端开发方案编写  2、企业购PC端Web页面的搭建  3、企业购PC端数据库搭建  4、企业购PC端后台接口编写  5、企业购PC端接口对接完成  6、企业购PC端流程测试通过  **关键目标**：Android七小服App重新开发  **关键结果**：  1、李勇配合罗松超将七小服App业务捋顺  2、Android项目框架搭建  3、七小服App模块页面重新搭建  4、后台人员配合罗松超对接七小服App接口  5、七小服App功能流程检测  **关键目标**：七小服App维护以及新功能开发  **关键结果**：  1、及时解决日常运行中发现的bug  2、根据推广需要设计并开发新的功能  3、在罗松超重写七小服App过程中，提供App功能解释的需求  **关键目标**：REP需求调研并编写需求文档  **关键结果**：  1、各部门负责人提供所在部门的工作流程以及扩展的需求  2、李勇收到各部门提供资料后首先熟悉各部门工作流程并熟悉部门之间交叉工作  3、李勇画出ERP整体流程图并通过孙鹏飞确认  4、李勇画出erp原型图并通过孙鹏飞确认  5、王楠通过erp原型图画出高保真原型图，同时张世恭根据原型图给出开发计划 |
| 未来四周计划 | 状态指标 |
| P1：企业购PC端后台接口开发完毕（PHP）  P1：企业购PC端web页面搭建完成（前端）  P1：企业购后台与前端接口对接并测试（PHP&前端）  P1：Android七小服App重写完毕（罗松超）  P1：备件秒杀以及促销活动设计并开发（李勇）  P1：在百度推广唐合易成账户中关键字设置（李勇）  P1：根据6月底与唐重的沟通对商城备件详情稍作修改（李勇）  P2：七小服需求文档补充新功能的说明（李勇）  P2：七小服App维护（李勇&罗松超）  P2：为罗松超提供App功能介绍支持（李勇）  P2：七小服PC商城开发结束后设置七小服百度推广的关键字（李勇）  P3：熟悉各部门工作流程（李勇） | 1、李勇配合罗松超熟悉七小服App功能架构  2、希望各部门尽快整理出部门工作流程提供给七小服  3、公司内同事如果需要获取网站内数据或者app内数据都可以找李勇了解一下  4、目前七小服还未招到web工程师，需要加紧招聘 |