**2018年 10.1～12.31 OKR**

|  |  |
| --- | --- |
| 本周计划11.12 ~11.16 | 关键目标和结果 |
| P1:对接驻场接口，提供测试并提交审核  P1:修改七小服App的bug提供测试并提交审核  P1:事业部原型图中补充缺少的逻辑，缺少的东西需要跟孙老师沟通一下  P2:跟进知识库的分类，刘海超和翟嘉琳正在进行分类，完成分类后设计知识库的展示 | 关键目标：七小服App维护和优化  关键结果：  1、修改并确定驻场原型图  2、开发驻场功能模块  3、修改测试工程师发现的bug  4、制定测试工程师发现的安卓与iOS不一致地方的修改方案并做修改开发  5、知识库原型图设计  6、知识库功能开发  7、吐槽原型图设计  8、吐槽功能开发  9、工程师详情页面设计以及开发工作  关键目标：ERP功能完善  关键结果：  1、备件报价原型图修改以及补充功能  2、其他erp相关功能的设计  关键目标：元源心品  关键结果：  1、设计元源心品的原型图 |
| 未来四周计划 | 状态指标 |
| P1:备件报价中增加下单和账期的功能  P1:驻场功能开发完毕并提交上线  P1:PC端知识库的原型图设计  P1:七小服bug修改  P2:七小服App中吐槽功能的设计和开发工作 | 无 |