企业采购计划方面：

1、注册（手机注册，公司信息，实名认证）

2、登录（子账户第一次登录需修改密码）

3、忘记密码（手机号找回密码）

4、采购中心（公司信息，登录人信息，账单（子账户：个人账单，主账户：公司账单），钱包，优惠券，购物车，账户管理，包装标准，测试标准）

5、账单（子账单汇总，账单明细，账单筛选）

6、钱包（汇总，明细，提现,充值）

7、优惠券（优惠券列表，领券中心，优惠券发放）

8、购物车（失效，购买，删除购物车）

9、账户管理（增加新账户，编辑账户，禁用，启用，设置主账户）

10、包装标准和测试标准（七小服默认标准，定制标准选项，定制标准填写，指定定制标准）

11、商城列表（全部 待付款 待发货 待收货 已完成 （操作：取消订单，支付订单，查看物流，确认收货，删除订单））

12、设置（设置支付密码，修改支付密码，修改登录密码，收货地址）

13、商城（列表以及详情重新对接接口，商品购买，加入购物车）

14、企业购相关后台操作（审核公司信息，审核实名认证，商城发货，审核测试标准和包装标准，设置商城价格比例，企业账户列表，订单列表展示，企业信息展示等）

15、商城分类管理

16、后台数据库设计

在开发过程可能还会遇到一些与七小服普通账号逻辑上的交叉需要特殊处理，目前已经过去一周，本周主要是确定了设计图开发了注册和登录的页面，剩余两周的时间去开发剩下功能我觉得稍微有点紧张。

而且现在人员情况导致只有一个移动端的开发人员去对接接口和搭建页面，会导致赶不上PHP的开发进度。

纪律方面：

对于七小服的纪律我也没有发现很大的问题或者漏洞，现在七小服的结构上不是很合理，后台开发人员偏多，缺少测试工程师，部分员工的主动性不是很高，人员上可以做稍微的调整。