|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 工作项目记录 | 完成状况 | 待解决问题 |
| 工  作  内  容 | 日  常  例  行  工  作 | 上  午 | 1、重新提交1.5.0版本  2、企业信息接口对接 | 完成 |  |
| 下  午 | 3、账单列表接口对接  4、个人账单详细列表接口对接  5、个人账单筛选接口对接  6、面试安卓 | 完成 |
| 当日工作总结 | | 今日主要对接了企业采购中企业信息，账单相关接口，面试了6个安卓，无合适的面试者 | | |
| 明日工作计划 | | 1、支付密码设置、修改 2、登录密码修改 | | |
| 建议或说明事项 | | | 工作进展：代测代卖代存功能开发完毕，app产品设计图已完成，企业采购UI设计图已出，优惠券展示以及使用已开发完成，商品详情修改完毕。1.4.9版本已上线，优惠券优化结束。企业采购开始开发，商城订单原型图开始设计。 | | |