|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 工作项目记录 | 完成状况 | 待解决问题 |
| 工  作  内  容 | 日  常  例  行  工  作 | 上  午 | 1、商品详情中增加包装视频的介绍  2、企业采购放到首页中的功能栏中 | 完成 |  |
| 下  午 | 3、企业账户与个人账户之间代码逻辑关系处理  4、登录页面调整 | 完成 |
| 当日工作总结 | | 今日主要修改企业中中心放在首页导致的代码逻辑混乱，现在已经梳理好逻辑，明日测试后可上线审核 | | |
| 明日工作计划 | | 1、企业采购需求文档 2、修改今日发现的一些bug 3、提交审核1.5.3版本 | | |
| 建议或说明事项 | | | 工作进展：代测代卖代存功能开发完毕，app产品设计图已完成，企业采购UI设计图已出，优惠券展示以及使用已开发完成，商品详情修改完毕。1.4.9版本已上线，优惠券优化结束。企业采购开发完毕在测试阶段，商城订单开发完毕，企业采购退换货已设计，开始开发。 | | |