|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 工作项目记录 | 完成状况 | 待解决问题 |
| 工  作  内  容 | 日  常  例  行  工  作 | 上  午 | 1、登录页面调整  2、注册页面修改  3、企业中心页面搭建 | 完成 |  |
| 下  午 | 1、讲解企业采购  2、注册，登录新接口对接bug调试  3、企业用户账户与七小服用户账户的讨论 | 完成 |
| 当日工作总结 | | 今日主要确定了一下企业采购的新设计图，与之前的页面稍加调整，逻辑无大变化，调整了企业采购注册以及登录的页面，发现了企业用户账号与普通账号会有一些交叉已讨论并找到解决方案。 | | |
| 明日工作计划 | | 1、企业采购个人中心页面搭建接口对接 | | |
| 建议或说明事项 | | | 工作进展：代测代卖代存功能开发完毕，app产品设计图已完成，企业采购UI设计图已出，优惠券展示以及使用已开发完成，商品详情修改完毕。1.4.9版本已上线，优惠券优化结束。企业采购开始开发，商城订单原型图开始设计。 | | |